Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi - Sprawozdanie

Mateusz Tereba (280556) [Data]

Spis treści

Z1. Wykorzystanie oprogramowania do modelowania procesów biznesowych.	3

Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania	3

Wykonane zadania	3

Podsumowanie	4

Z2. Wykorzystanie oprogramowania do zarządzanie wymaganiami	4

Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania	4

Wykonane zadania	4

Podsumowanie	6

Z3. Wykorzystanie oprogramowania do modelowania systemu z wykorzystaniem UML.	7

Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania	7

Wykonane zadania	7

Podsumowanie	8

Z4. Wykorzystanie oprogramowania do modelowania interfejsów.	8

Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania	8

Wykonane zadania	9

Podsumowanie	15

Z5. Wykorzystanie oprogramowania do tworzenia i utrzymywania macierzy RACI.	16

Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania	16

Wykonane zadania	16

Podsumowanie	17

Z6. Wykorzystanie oprogramowania do harmonogramowania projektu informatycznego	17

Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania	17

Wykonane zadania	18

Podsumowanie	20

Z7. Wykorzystanie oprogramowania do przydzielania i rozliczania zadań	21

Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania	21

Wykonane zadania	21

Zadanie 1	21

Zadanie 2	21

Podsumowanie	22

## Z1. Wykorzystanie oprogramowania do modelowania procesów biznesowych.

### Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania

Do wykonania zadań wykorzystałem darmowe oprogramowanie znajdujące się na stronie BPMN.io. Pozwala ono na tworzenie i edycje diagramów zgodnie ze standardem BPMN. Wybrane funkcjonalności to: zapisywanie i wczytywanie diagramów w formacie .bpmn oraz eksportowanie ich jako grafiki w formatach .svg lub .png, sprawdzanie poprawności diagramu.

### Wykonane zadania

#### Zadanie 1

Zadanie  polegało na zamodelowaniu procesu naprawy sprzętu komputerowego w sklepie. Użyłem 3 basenów: Użytkownika, Systemu i Sklepu. Basen sklepu jest podzielony na 2 tory: Pracownika wsparcia technicznego i serwisu. W torach umieściłem odpowiednie zadania, zdarzenia i bramki oraz połączyłem je odpowiednimi przepływami.

Cel procesu: Przetworzenie zgłoszenia naprawy sprzętu komputerowego.
Potrzebne zasoby: serwisanci, pracownicy wsparcia technicznego, czas, serwis.
Wskaźnik: poziom satysfakcji klienta.

Rysunek 1 - Rozwiązanie zadania 1

#### Zadanie 2

Zadanie polegało na zamodelowaniu procesu przetwarzania wniosku o kredyt. Utworzyłem 2 baseny: Bank oraz Klient, następnie dodałem odpowiednie zdarzenia, zadania, bramki oraz podprocesy, a następnie je połączyłem.

Rysunek 2 – Rozwiązanie zadania 2

### Podsumowanie

Oprogramowanie jest bardzo przydatne do tworzenia diagramów BPMN, ponieważ zostało ono stworzone do tylko tego celu. Posiada wszystkie potrzebne funkcjonalności aby wytworzyć poprawny diagram poprzez zabranianie użytkownikowi tworzyć niepoprawnych połączeń. Interfejs jest przejrzysty, prosty w obsłudze i responsywny, użytkownik potrzebuje tylko kilku minut aby nauczyć się go. BPMN.io jest oparte na bibliotece BPMN-js która jest darmowa i jej kod źródłowy został udostępniony na licencji open source.

## Z2. Wykorzystanie oprogramowania do zarządzanie wymaganiami

### Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania

Do wykonania zadań wykorzystałem demo oprogramowania ReqView znajdujące się na stronie: dekstop.reqview.com. Pozwala ono na kompleksowe zarządzanie wymaganiami i pozwala na ich śladowanie.

### Wykonane zadania

#### Zadanie 1

Polegało na zdefiniowaniu wymagania funkcjonalnego oraz ustawieniu odpowiednich atrybutów. Następnie należało zdefiniować test case z odpowiednim opisem i zbudować śladowości poprzez stworzenie linków pomiędzy funkcjonalnością i test casem.

Rysunek 3 - Wymagania na rozwiązanie

Rysunek 4 - Testy

#### Zadanie 2

Polegało na zaproponowaniu wymagań interesariuszy i wymagań na rozwiązanie dla „prostej aplikacji do zamawiania jedzenia na uczelni”. Następnie należało połączyć potrzeby z wymaganiami na rozwiązanie z potrzebami interesariuszy, i upewnić się że każde wymaganie na system jest śladowane.

Rysunek 5 - Potrzeby Interesariuszy

Rysunek 6 - Wymagania na rozwiązanie

### Podsumowanie

Oprogramowanie ReqView jest przydatne do zarządzania wymaganiami posiada przejrzysty interfejs, natomiast brakuje w nim responsywności  i edytowanie potrzeb i wymagań było niezręczne. Pomimo tego narzędzie jest rozbudowane i posiada wiele funkcji, które nie były potrzebne do wykonania zadań.

## Z3. Wykorzystanie oprogramowania do modelowania systemu z wykorzystaniem UML.

### Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania

Do wykonania zadań wykorzystałem wersję demo oprogramowania StarUML. Pozwala ono na edycje różnych typów diagramów UML takich jak: diagram klas czy diagram przypadków użycia.

### Wykonane zadania

#### Zadanie 1

Zadanie polegało na zaprojektowaniu modelu dydaktycznego, zgodnie z podanymi instrukcjami. Do wykonania zadania należało użyć enumeracje, klasy, asocjacje agregacje, kompozycje i dziedziczenie.

Rysunek 7 - Diagram Klas

#### Zadanie 2

Zadanie polegało na utworzeniu diagramu przypadków użycia, na podstawie podanych instrukcji. Przy tworzeniu diagramu należało użyć większości dostępnych dla tego diagramu elementów takich jak dziedziczenie, relacji include i extend.

Rysunek 8 - Diagram Przypadków Użycia

### Podsumowanie

Używanie oprogramowanie StarUML jest przydatne do tworzenia różnych diagramów zgodnych ze standardem UML posiada ono możliwości analizy składni, przejrzysty interfejs i jest proste i intuicyjne w użyciu. Informuje ono użytkownika o błędach w składni diagramu i posiada o wiele więcej funkcji niż było potrzebne do wykorzystania przy wykonywaniu zadań.

## Z4. Wykorzystanie oprogramowania do modelowania interfejsów.

### Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania

Do wykonania zadania wykorzystałem darmową wersję programu Figma. Pozwala ona na między innymi projektowanie interfejsów dla aplikacji na telefon lub komputer, a także na dodawanie nawigacji i minimalnych interakcji.

### Wykonane zadania

#### Zadanie 1
Zadanie polegało na przekształceniu projektu w interaktywny prototyp w środowisku Figma. Dla wybranych i wizualnie zmodyfikowanych szablonów interfejsu, należało zdefiniować logiczną ścieżkę przejść między ekranami za pomocą odpowiednich interakcji, a następnie zweryfikować poprawność działania utworzonego prototypu w trybie podglądu.

Rysunek 9 - Wybrane ekrany z zakończonego projektu

Rysunek 10 - Utworzone ścieżki interakcji

Rysunek 11 - Interaktywny podgląd

#### Zadanie 2

Zadanie polegało na wygenerowaniu i zmodyfikowaniu prototypu własnej aplikacji z wykorzystaniem narzędzia Google Stitch. Dla stworzonej na podstawie zapytań tekstowych bazy wieloekranowego projektu, należało dostosować globalny motyw kolorystyczny, wprowadzić manualne poprawki poszczególnych elementów i treści, wygenerować dodatkowy widok, a na koniec przetestować funkcjonalność nawigacji w trybie symulacji urządzenia. Postanowiłem wygenerować do śledzenia pielęgnacji kwiatów.

Rysunek 12 - Wygenerowane interfejsy

Rysunek 13 - Zmienione ekrany w nowym stylu

Rysunek 14 - Zmodyfikowany ekran główny

Rysunek 15 - Wygenerowany ekran profilu

Rysunek 16 - Podgląd wygenerowanych ektanów

### Podsumowanie

Do wykonania pierwszego zadania użyłem dostępnego w Internecie oprogramowania Figma. Pozwala ono na projektowanie interfejsów i tworzenie interaktywnych prototypów poprzez wykorzystywanie gotowych szablonów, a także swobodne modyfikowanie ich elementów wizualnych. Narzędzie pozwala również na logiczne łączenie poszczególnych ekranów za pomocą zdefiniowanych interakcji oraz weryfikację ich działania w dedykowanym trybie podglądu.
Do wykonania drugiego zadania użyłem oprogramowania Google Stitch. Pozwala ono na generowanie bazowych projektów aplikacji oraz nowych ekranów na podstawie promptów. Narzędzie to umożliwia również testowanie nawigacji oraz użyteczności prototypu w trybie symulacji urządzenia. Natomiast posiada ono istotne wady, do których należą brak konsystentnych stylów w obrębie projektu oraz brak możliwości swobodnej, samodzielnej edycji poszczególnych ekranów. W dodatku sama modyfikacja wygenerowanych już widoków bywa nieprzewidywalna i nie zawsze daje właściwy rezultat.

## Z5. Wykorzystanie oprogramowania do tworzenia i utrzymywania macierzy RACI.

### Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania

Do wykonania zadania użyłem dostępnego w Internecie darmowego oprogramowania raci.app. Pozwala ono na tworzenie macierzy RACI poprzez dodawanie zadań, podmiotów odpowiedzialnych a także grupowanie ich. Narzędzie pozwala również na eksportowanie i importowanie macierzy, a także zmienianie sposobów ich wyświetlania.

### Wykonane zadania

#### Zadanie 1
Zadanie polegało na zdefiniowaniu macierzy dla firmy która rozwija platformę e-commerce i musi wdrożyć integracje z nowym operatorem płatności. Dla podanych podmiotów i zadań, należało przypisać role.

Rysunek 17 - Utworzona macierz RACI dla zadania 1

#### Zadanie 2
Zadanie polegało na zdefiniowaniu macierzy dla zespołu organizującego bieg uliczny. Role dotyczące odpowiednich zadań należało przypisać do odpowiednich roli.

Rysunek 18 - Utworzona macierz RACI dla zadania 2

### Podsumowanie

Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze, posiada przydatne skróty klawiszowe przyśpieszające wypełnianie tabeli. W dodatku pozwala na definiowanie grup osób odpowiedzialnych. Natomiast jest to narzędzie dedykowane tylko do definiowania macierzy RACI i nie posiada integracji z innymi narzędziami pozwalającymi na zarządzanie zespołem.

## Z6. Wykorzystanie oprogramowania do harmonogramowania projektu informatycznego

### Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania

Do wykonania zadań użyłem dostępnego w Internecie oprogramowania Trello. Pozwala ono na wizualne zarządzanie projektami poprzez tworzenie tematycznych tablic, list określających etapy pracy oraz poszczególnych kart zadań. Narzędzie to umożliwia również szczegółowe organizowanie i monitorowanie pracy dzięki funkcjom takim jak przypisywanie kolorowych etykiet, ustalanie terminów realizacji, tworzenie list kontrolnych, dodawanie komentarzy oraz swobodne przenoszenie zadań między listami w miarę postępów.

### Wykonane zadania

#### Zadanie 1

Zadanie polegało na utworzeniu nowej struktury pracy dla projektu kampanii marketingowej. Dla przygotowanej tablicy i list etapów, należało zdefiniować początkowe zadanie oraz przypisać mu odpowiednie parametry, takie jak etykiety, termin wykonania i opis wymagań.

Rysunek 19 - Dodanie zadania z etykietą

#### Zadanie 2

Zadanie polegało na zarządzaniu cyklem życia projektu i monitorowaniu postępów na przygotowanej tablicy. Dla zdefiniowanego wcześniej zadania, należało zaktualizować jego etap realizacji, utworzyć i wypełnić listę kontrolną, dodać komentarz informujący o statusie prac, a ostatecznie przenieść kartę na listę zadań zakończonych.

Rysunek 20 - Przeniesienie do odpowiedniej kolumny

Rysunek 21 - Dodanie listy zadań

Rysunek 22 - Dodanie komentarza

Rysunek 23 - Zakończenie zadania

### Podsumowanie

Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze, a jego przejrzysty interfejs typu przeciągnij i upuść znacznie przyśpiesza organizację i monitorowanie pracy. W dodatku oferuje wysoką przydatność i elastyczną funkcjonalność, pozwalając na swobodne dostosowywanie zadań za pomocą list kontrolnych, terminów wykonania oraz kolorowych etykiet. Jest to narzędzie opierające się przede wszystkim na wizualnej metodologii Kanban, przez co nie posiada bardziej zaawansowanych funkcjonalności.

## Z7. Wykorzystanie oprogramowania do przydzielania i rozliczania zadań

### Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania

Do wykonania zadań wykorzystałem darmowe oprogramowanie GanttProject. Pozwala ono na tworzenie i edycję harmonogramów projektów w postaci diagramów Gantta. Wybrane funkcjonalności to: zapisywanie i wczytywanie projektów w formacie .gan oraz eksportowanie ich jako grafiki w formacie .png lub raportów w formacie .pdf, zarządzanie przydziałem zasobów i wyznaczanie ścieżki krytycznej. Pozwala ono również na kontrolowanie obciążenia pracowników.

### Wykonane zadania

### Zadanie 1

Zadanie polegało na opracowaniu strukturalnego harmonogramu wdrożenia aplikacji mobilnej w formie wykresu Gantta. Dla kluczowych etapów cyklu życia oprogramowania należało zdefiniować ramy czasowe oraz precyzyjne zależności typu „Koniec-Początek”, a następnie wyznaczyć ścieżkę krytyczną prowadzącą do kamienia milowego, jakim jest publikacja produktu w sklepach z aplikacjami.

Rysunek 24 - Wykonanie zadania 1

### Zadanie 2

Zadanie polegało na identyfikacji i rozwiązaniu konfliktu zasobów ludzkich w harmonogramie aktualizacji systemu bankowego. Dla zidentyfikowanego przeciążenia konkretnego pracownika należało rozwiązać problem zmieniając strukturę zależności zadań z równoległej na sekwencyjną, co pozwoliło na wyeliminowanie kolizji terminów przy zachowaniu logicznej ciągłości prac.

Rysunek 25 - Wprowadzenie przykładowych danych

Rysunek 26  - Zidentyfikowane przeciążenie pracownika

Rysunek 27 - Rozwiązanie przeciążenia pracownika

### Podsumowanie

Do wykonania powyższych zadań wykorzystałem darmowe oprogramowanie GanttProject. Pozwala ono na kompleksowe planowanie struktury projektów poprzez tworzenie interaktywnych wykresów Gantta oraz precyzyjne definiowanie relacji czasowych między zadaniami. Narzędzie umożliwia również efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, monitorowanie stopnia obciążenia pracowników, co w połączeniu z funkcją eksportu do formatów graficznych i raportów PDF, zapewnia pełną kontrolę nad przebiegiem i dokumentacją harmonogramu. Interfejs graficzny jest przejrzysty, intuicyjny i prosty w obsłudze.

### Z8. Wykorzystanie oprogramowania do monitorowania realizacji projektu.

### Nazwa, cel, funkcjonalność oprogramowania

Do wykonania zadań wykorzystałem oprogramowanie wspierające zarządzanie projektami oferujące obsługę w formie modułów m.in. pakietów roboczych (Work Packages) czy budżetowania. Pozwala ono na tworzenie i edycję harmonogramów projektów na bazie powiązanych ze sobą zadań. Wybrane funkcjonalności to: wizualizacja postępu za pomocą wykresów Gantta, bieżące logowanie czasu pracy, monitorowanie przepracowanych roboczogodzin w zestawieniu z przypisanym użytkownikiem oraz pełna obsługa kosztów projektu, w tym definiowanie stawek godzinowych. Pozwala ono również na generowanie zaawansowanych raportów dotyczących czasu oraz kosztów, a także eksportowanie ich do formatów takich jak PDF czy XLS.

### Wykonane zadania

### Zadanie 1

Zadanie polegało na inicjalizacji nowego projektu oraz stworzeniu jego harmonogramu. W tym celu utworzono projekt "Platforma E-learningowa" oraz dodano do niego element typu Milestone o nazwie „Wydanie MVP”, wyznaczając datę jego realizacji na 14 dni od startu. W module Work Packages dodano trzy powiązane zadania o określonych estymacjach czasowych: analizę wymagań rynkowych (8h), projekt bazy danych (16h) oraz implementację systemu płatności (24h). Oparto je o relacje typu „successor” (Koniec-Początek), tworząc łańcuch wykonawczy.

Rysunek 28 - Stworzenie milestone

Rysunek 29 - Stworzenie zadań i dodanie zależności

### Zadanie 2

Zadanie polegało na wcieleniu się w rolę Project Managera i sprawdzeniu, czy działania zespołu przebiegają zgodnie z planem na podstawie logowanych godzin. Rozpoczęto od zmiany statusów poszczególnych zadań na „In Progress”. Dla zadania analitycznego zewidencjonowano czas pracy w dwóch 4-godzinnych sesjach, co wyczerpało 8-godzinną estymację i pozwoliło zamknąć postęp z wynikiem 100%. Dla pozostałych zadań również dodano aktywności (odpowiednio 5 i 3 godziny). Skuteczność działań udokumentowano, wchodząc do sekcji "Time and Costs", generując raport dla całego projektu z zestawieniem per zadanie i pracownik, a następnie eksportując go do formatu PDF.

Rysunek 30 - Odnotowanie wykonania 4h zadania

Rysunek 31 - Zestaiwenie wykonanych zadań

### Zadanie 3

Ostatnie zadanie skupiało się na precyzyjnym rozliczeniu finansowym po przepracowaniu zaplanowanych godzin. W panelu administracyjnym zdefiniowano stawkę godzinową użytkownika, wprowadzając wartość 150. Po aktywacji i wejściu do modułu budżetowego zdefiniowano „Budżet Sprintu 1”, planując w nim koszty pracy w oparciu o sumę 48 godzin (wynikającą z wcześniejszych estymacji). Utworzony budżet został przypisany do każdego z trzech zadań indywidualnie. System automatycznie wyliczył kluczowe parametry: koszty zaplanowane, wydane oraz aktualne saldo pozostałe po odjęciu wydatków. Na koniec wygenerowano zestawienie wartości w jednostkach gotówkowych i wyeksportowano raport do pliku XLS.

Rysunek 32 – Ustawnienie stawki godzinowej

Rysunek 33 - Budżet sprintu na podstawie zaplanowanych zadań

### Podsumowanie

Do wykonania powyższych zadań wykorzystałem system do zarządzania projektami posiadający rozbudowane możliwości ewidencji i prosty przejrzysty interfejs, który jest łatwy do zrozumienia. Pozwala ono na kompleksowe planowanie struktury projektów poprzez ewidencję zadań przypisanych do użytkowników i budowanie z nich logicznych łańcuchów na interaktywnych wykresach Gantta. Narzędzie umożliwia bieżące logowanie czasu przez zespół, co w połączeniu z funkcjonalnością zarządzania stawkami i budżetami całkowicie automatyzuje wyliczanie bilansu kosztów. Możliwość eksportowania wyników do dedykowanych plików (PDF, XLS) upraszcza formalne rozliczanie pracy. Interfejs logicznie separuje funkcje planistyczne od analitycznych, ułatwiając codzienne zadania koordynatora projektu.